厦门东海职业技术学院300米运动场翻新

招 标 文 件

招标项目名称：  厦门东海职业技术学院300米运动场翻新

招标编号：__        东海学院招标【2018】DHXYYDC-1

招标人：  厦门东海职业技术学院（盖招标人公章）

招标文件开始发出日期：     2018年 09月05日

温馨提示：如您单位在投标过程中受到不公正对待，请及时与我集团审计法务部联系。

联系电话：13860430369，电子邮箱：wudade@quanshungroup.cn。

投标注意事项

- 投标人需仔细理解加深加下划线部份的文字，如不能满足此部分要求，有可能无法进入下一轮评标；

- 有机会进入下一轮评标的投标人需至少安排一个类似的在厦门在建项目以备招标人考察；

- 招标人不一定要接纳最低价格的投标，并不会解释选择或否决任何投标的原因。

- 在特殊情况下，招标人可征求投标人同意延长投标有效期，各种答复均会以电子邮件、信函、传真等形式提交。

- 投标人若对招标文件理解有异议之处，请以书面形式向招标人说明，招标人将以电子邮件、信函、传真等形式给予答复，请投标人随时留意提供给招标人联系用的电子信箱。

- 此次招标不安排现场踏勘，如投标人认为有必要，请自行到现场踏勘。

目     录

一、投 标 邀 请 书	4

二、投 标 须 知 表	5

三、专用合同有关说明数据表	7

四、招标项目概况和说明	8

五、招标项目专用经济技术要求	12

六、招标项目图纸	15

（一）、招标项目图纸（另册提供）	15

七、投标文件格式	16

（一）、承诺书	16

（二）、投标相关表格	18

# 一、投 标 邀 请 书

：

我单位 厦门东海职业技术学院（招标人）对厦门东海职业技术学院300米运动场翻新工程施工进行邀请招标，现邀请贵单位参加。

1、工程概况（规模）：具体详见后附招标文件；工程建设地点：厦门市同安区五显镇厦门东海职业技术学院校区内；

  - 施工现场状况及周边环境 已具备现场施工条件 ；

  - 计划开工日期为以招标人发出中标通知书后的三日内进场，工期要求25天，其中各关键节点的工期要求为 无 。

  - 工程质量要求：合格；

  - 资金来源：企业自筹。

2、投标人资质等级要求：

参加本工程项目投标的投标人必须是具备独立法人资格，并具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或具有一定技术实力和管理能力取得公司法人《营业执照》，且《营业执照》登记的营业范围包含相应的承包内容。且在厦门市注册的企业。　。

3、投标人拟担任本工程的项目经理应具备二级相应专业建造师资质（须经年检合格）。

4、资格审查内容和标准的其他要求详见招标文件的投标须知，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。

5、本招标项目根据投标人的投标报价、综合实力、诚信情况，招标人采用综合评审的合理低价中标法的评标办法，确定中标侯选人。

6、投标人在提交投标文件时应按照招标文件有关规定提供不少于人民币壹万元的投标保证金。投标保证金银行帐号：开户银行：建行大同支行，开户行名称：厦门东海职业技术学院，帐号：35101573001052502089。

7、投标保证金从企业基本账户以电汇、转账的形式于2018年09月18日16:00前按招标文件指定的账户汇入投标保证金 壹 万元。未按规定缴交投标保证金者视为自动弃权。

8、投标文件提交的截止时间为 2018 年 09月 18日16:00 时（北京时间）。

提交地点：厦门东海职业技术学院后勤

联系人： 黄老师     联系电话： 0592-7269208

招标人：厦门东海职业技术学院

招标日期：2018年9月05日

# 二、投 标 须 知 表

| 项目 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人名称：厦门东海职业技术学院； 招标人地址：厦门市同安区五显中路280号 法定代表人： 梁少华 ； 项目授权委托人： ； 联 系 人： 黄老师 ； 联系电话：0592-7269208 ； 传 真：； 邮政编码： 。 |
| 2 | 工程名称 | 厦门东海职业技术学院300米运动场翻新 |
| 3 | 建设地点 | 厦门市同安区五显镇厦门东海职业技术学院校区内 |
| 4 | 建设规模 | 现场勘查 |
| 5 | 招标范围 | 详见后附范围 |
| 6 | 质量标准要求 | 合格 |
| 7 | 工期要求 | 25天（雨天不顺延） |
| 8 | 开工日期 | 以招标人发出中标通知书后三日内进场 |
| 9 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 10 | 计价方式 | 采用固定总价包干 |
| 11 | 投标人 资质等级 | 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或具有一定技术实力和管理能力取得公司法人《营业执照》，且《营业执照》登记的营业范围包含相应的承包内容。且在厦门市注册的企业。 |
| 12 | 资格审查办法 | 采用资格 预 审方法 |
| 13 | 投标文件份数 | 1、商务标：正本 壹 份，副本 壹 份；技术标：正本 壹 份， 2、本工程商务标投标文件要求提交光盘电子投标计价文件一份，要求必须按招标人所提供的报价格式进行报价。 |
| 14 | 保修期要求 | 本装修工程保修期 五 年。 |
| 15 | 现场踏勘 | 此次招标不安排现场踏勘，投标人自行到现场踏勘 联系人：党老师；联系电话：13055506948； |
| 16 | 投标疑问提交 | 投标人应于 2018年 09月 14日 11时 前将投标疑问以电子邮件或书面形式传递至 厦门东海职业技术学院； 传真： ；邮箱地址：273776288@qq.com |
| 17 | 投标文件递交地点及递交截止时间 | 地点： 厦门东海职业技术学院 时间： 2018年 09 月 14 日 16 时00分止 （投标文件递交截止时间即为投标截止时间） 投标保证金必须在递交投标文件之前打入招标人指定账户，中标人的投标保证金自动转为履约保证金 |
| 18 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 3 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜；本工程以招标人书面通知的开工时间进场施工，若因承包人原因逾期不进场，则以每超过一天按10000元人民币支付违约金，违约金在首期的进度款中直接扣除，逾期5天不进场，招标人有权单方面取消中标资格。 |
| 19 | 其它 | 1、投标人递交投标文件时，应提交法定代表人授权委托书原件，否则招标人不予接收其投标文件。 2、投标人递交投标文件应承诺近两年内没有违规、停止投标及被有关部门调查的情形，若隐瞒情况，一切责任由投标人全部承担。 3、本工程发布中标结果通知后，与招标人签订施工合同。如本工程第一中标候选人原因导致上述活动未能如期完成，招标人将有权取消第一中标候选人中标资格、没收其投标保证金，并授标予本工程第二中标候选人，依此类推。 4、投标人应承担其投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 |

# 三、专用合同有关说明数据表

| 序号 | 信息或数据 |
| --- | --- |
| 1 | 本合同采用 投标承包风险包干 合同方式确定。 合同价款中包括的风险范围： 投标价完成招标文件规定范围内施工设计图纸规定的所有工程项目 ； 风险费用的计算方法：由投标人自行考虑； 风险范围以外合同价款调整方法： 无 ； |
| 2 | 本工程 不 设工程预付款，付款方式：工程竣工验收合格并办理完结算后，支付至结算总价的95%，预留结算总价的5%作为保修金，在保修期五年满后一次性无息支付。 |
| 3 | 承包人向发包人提供的竣工图一式 份，并提供所有竣工资料的电子版。 |
| 4 | 中间交工工程的范围和竣工时间：按工程要求执行。 |
| 5 | 本招标项目约定的工程竣工结算报告审查期限为 60个工作日。 |
| 6 | 本招标项目的工程质量保证（保修）金为合同价款的 5 ％，在工程保修期五年满一个月内付清，工程保修金不计利息。 |
| 7 | 中标人总工期延误罚款：超出合同工期 10 天以内，每超一天按照3000元/天进行处罚；超出合同工期10天以上的，每超一天按照5000元/天，上无封顶。 |
| 8 | 承包人向发包人支付工程质量违约金最高限额为合同价款的10％。 |
| 9 | 更换项目经理每人次 2万元人民币； 更换项目技术负责人每人次 2 万元人民币。 |
| 10 | 若遇到非中标人的原因，造成开工推后、工期顺延，中标价不作任何调整。 |

说明：本《专用合同数据表》是合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是合同专用条款的组成部分，如与合同专用条款不一致的，则以合同专用条款内容为准。

# 四、招标项目概况和说明

一、工程概况：

“厦门东海职业技术学院300米运动场翻新工程”位于厦门市同安区五显镇厦门东海职业技术学院校区内，面积约8340㎡，具体现场勘查。

二、招标项目内容及承包范围一览表：

| 项目 名称 | 分部分项工程名称 | 承包 范围 |
| --- | --- | --- |
| 厦门东海职业技术学院300米运动场翻新工程 | 本次招标范围为厦门东海职业技术学院300米运动场翻新工程，其中： 足球场约3770m2；运动场约4570m2。按综合单价包干。 以上所有工程的用材应严格按照经招标人确认的样品的品牌、规格、色彩进行采购，经招标人同意后方可施工，具体范围如下： - 本次招标由招标人提供工程量清单进行报价，最终采用综合单价包干，工程量按实际完成工程量结算； - 本次装修工程与总包单位施工的主体施工范围可能存在部分交叉，施工过程中以招标人通知为准。 - 本次投标的总包管理及施工配合费暂不考虑。 | 详见施工图并结合现场及实际尺寸 |

三、暂无

四、不属于本次招标范围由其他承包人承担的项目：

1、无。

五、现场自然条件：

投标人在投标截止期前自行组织勘查现场及复核尺寸，如招标文件部分尺寸与现场结构实际尺寸不符，投标人需在投标截止期前提出，否则视为投标人让利，今后不予增补。

六、现场施工条件：

已具备施工条件。

七、施工及管理人员要求：

所有施工人员及管理人员要求具有丰富的现场施工经验，工作年限达到五年以上，若经考察无法满足要求，投标人有权要求更换。

八、现场安全防护设施要求：

按厦门市工程建设的有关规定以及合同相关约定执行，发生的费用由投标人负责，因此，投标人应根据实地考察的现场状况，在投标报价中充分考虑安全防护设施费用，中标后不予调整。

九、水土保持与环境要求：

由投标人自行勘察施工现场，相关费用摊入投标报价中。

十、招标项目说明

具体

十一、材料指定品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造草坪 | 自行提供 | 需提供样品 |
| 2 | 塑胶跑道 | 自行提供 | 需提供样品 |

十二、主要材料工程量一览表

| 序号 | 材料名称 | 工程量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造草坪 | 约3770m2 |  | 以现场实际施工为准 |
| 2 | 塑胶跑道 | 约4570m2 |  | 以现场实际施工为准 |

十三、施工方案及要求

1、塑胶跑道：凡破损裂开、脱落部分，需铲除重新铺设。整片场地喷制跑道专用（材质Pu）面层4厚含画线。

2、足球场：铲除原有草坪并外运，重新铺设新型环保足球场人造草坪。

3、要求：塑胶部分：（1）塑胶跑道生产企业需提供国家权威机构出具的生产厂家塑胶跑道含纤维检测报告（2）提供国家权威机构出具的材质鉴定(红外光谱分析）检测报告，试样的主体成分为聚氨酯（PU) （3）提供国家权威机构出具的《高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定》检测报告（4）提供国家权威机构出具的塑胶跑道关于“胶粘剂”符合GB/T 2794-2013、GB/T6750-2007的检测报告；检测结果为粘度:10000mPa.s、密度:1.143g/cm³、NCO含量:6.2%（5）提供国家权威检测机构出具的关于塑胶跑道、硅PU符合GB/T 1741-2007标准的检测报告，且检测耐霉菌结果为0级。（6）提供国家权威机构出具的硅含量可检出检测报告（7）为保证产品质量，杜绝毒跑道等事件（在投标文件中必须给予提供）；提供塑胶生产企业配备针对本项目产品出厂合格证、相关检测报告以及质量服务承诺书（原件加盖生产企业公章原件），产品质量保证不低于五年，使用寿命不低于八年。

# 五、招标项目专用经济技术要求

1、本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准

除了招标文件设计施工图纸约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：本项目无其他要求。

2、工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：本项目无其他要求。

工程排污费取费标准：按工程实际情况及规定计算。

3、报价要求：

3.1 本工程投标总价的确定及计取原则：本工程的投标报价按综合单价包干形式进行，工程量按实结算，综合单价包含除管理费、利润、税金外的所有费用。

3.2 投标人必须根据招标文件附表提供的格式自主进行报价，招标人提供的工程量清单仅供参考，投标人要根据招标图纸，自行核算工程量。

3.3 因设计变更，招标人要求增减工程量时，投标人应无条件服从。

3.3 增减工程量的单价确定:

（1）在实物投标报价工程量清单之内的项目：按中标人工程量清单的综合单价乘以相应的优惠率计算。

（2）不在投标报价工程量清单之内的项目：按照投标报价的编制原则分析综合单价；由中标人提出适当的单价（或套用项目所在地执行的定额分析单价），经招标人审核后确定。

（3）招标人要求取消的工程项目，中标人无条件按合同综合单价、工程量在结算时扣减。

3.4 材料变更时价格确定：

（1）中标人材料价格明细表已有的材料：根据中标人材料价格明细表所列的材料计算。

（2）中标人材料价格明细表中没有的材料：按照市场价，经招标人审核后确定。

3.5 风险包干系数：本工程风险包干系数含在投标报价内。

3.6、投标人在投标报价中工程图纸范围内的少算、漏算均视为自愿让利，因工程图纸中的错、漏、缺、碰未发现而导致投标价漏报，今后不予增补。

3.7、投标人在投标截止期前自己组织勘查现场及复核尺寸，如施工图部分尺寸与现场实际尺寸不符，投标人需在投标截止期前提出，否则视为投标人让利，今后不予增补。

3.8 投标人的投标报价中应充分考虑合同专用条款中涉及的应由投标人承担的各项费用，实行项目包干使用，中标后不再调整。

3.9 工程竣工结算时，招标人发现中标人虚报施工图外的工程项目及工程量或实际未完成的工程项目及工程量，招标人有权按双方确定的中标合同价相应的报价项目及工程量进行扣减相应造价。

4、承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

5、工程设计、监理、材料设备、施工采用的规范、标准、规程、图集

5.1、本工程采用的技术规范：

（1）现行有效的建筑安装工程设计规范；

（2）现行有效的建筑安装工程施工规范；

（3）现行有效的建筑安装工程验收规范；

（4）现行有效的建筑安装工程质量检验评定标准

（5）现行有效的国家建筑材料标准。

5.2、施工图纸上明确的所有工艺要求。

5.3、其他相关规范、标准等。

6、投标人资质要求：

6.1、为履行本工程合同，参加投标的投标人必须具备独立法人资格并具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或具有一定技术实力和管理能力取得公司法人《营业执照》，且《营业执照》登记的营业范围包含相应的承包内容。且在厦门市注册的企业。

6.2、有良好的社会信誉，近两年无重大质量安全事故记录，没有发生重大诉讼行为。

7、有关要求

7.1、本招标工程在施工组织设计中要求编写主要施工方法、施工质量、安全文明的现场措施及施工总进度计划。

7.2、总工期允许顺延说明：下列情况引起工期延期应经招标人书面签证确认。

（1）现场停水或停电连续达到8小时以上。

（2）招标人原因造成的工期延误。

（3）因投标人原因致使工期延误，工期不顺延。

（4）本工程为室内装饰工程，降雨及其它原因造成的工期延误，工期不予顺延。

（5）因10级或10级以上台风等人力不可抗拒原因导致工期延误（以气象台提供的资料为准）。

（6）对于法定节假日、中考、高考、九八等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，投标人方应预先做好安排，工期不因有关部门采取施工限制而顺延。

7.3、投标人在投标报价中应考虑到本工程施工用电、水接入工程费及施工中所发生的费用。

7.4、投标人在投标报价中应考虑进、出材料及现场清理所发生的费用。

7.5、投标人的投标报价中应充分考虑投标文件中所涉及的应由投标人承担的各项费用，实行项目包干使用（除约定可以调整的外），中标后不再调整。

7.6、由于本项目在学校场地范围内，本项目在施工过程中应采取安全措施或警示标志，保障学生的人身安全，该措施费由中标人自行承担，中标人应付完全责任。同时，中标人应禁止其安装工作人员进入学校教学、住宿区域，一旦发现，视为中标人违约。

7.7、本招标文件未尽事宜，以招标人另行通知为准。

8、其他

8.1投标人应严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国刑法》、《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》等关于禁止商业贿赂行为的规定，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为（指投标人或其工作人员为促成交易或从招标人取得比他人更多的商业利益或更特殊的商业待遇而给予招标人相关人员不正当利益的行为）。

8.2 若招标人相关人员要求投标人或其工作人员给予任何形式的不正当利益，投标人应向招标人相关监察部门（监察部门为招标人所属集团审计法务部）提供相关证据，招标人查实后将及时公正处理，并为投标人严格保密。

8.3 任何一方若发现对方或其工作人员违反相关规定并依法查证构成商业贿赂行为的，守约方有权解除合同，违约方须按相关合同约定承担导致合同终止的违约责任。同时守约方可依法对违约方采取必要措施（包括通过司法途径向违约方追偿由此造成守约方的一切经济及商誉损失）。

# 六、招标项目图纸

## （一）、招标项目图纸（另册提供）

# 七、投标文件格式

## （一）、承诺书

承诺书

厦门东海职业技术学院（招标人）：

根据          工程招标文件提出的要求，我方承诺：

1、我方在考查现场和研究招标文件的基础上进行预算编制。我方同意响应招标文件，愿以我方所递交的招标书中的总投标报价：共计人民币     万元，承担        工程的施工、竣工和保修，并认为是：

    - 已认真研究了招标人所提供的招标文件、图表、图纸等资料。

    - 已充分了解并在投标书中考虑了现场的场地条件和其它不可预见的影响施工或费用的条件。

    - 招标人为承包人临时工程提供的条件和施工场地是足够的。

    - 已经对施工中的困难和费用在总投标报价中已做出了自己的判断。

    - 除另有设计变更，工程量及造价不调整。

    - 综合单价扣除优惠下浮的百分比作为工程计算单价的依据。

2、一旦我方中标，我方保证近两年内本公司没有违规、被有关部门停止投标及受调查的情形，若隐瞒情况，一切责任由我方全部承担。

3、一旦我方中标，我方保证在    年   月    日进驻现场， ＿年＿ 月＿ 日前达到工程竣工验收合格，即     （日历天）内达到竣工验收合格并完整移交整个工程项目资料。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到我方所递交的投标书的质量等级。

5、一旦我方中标，我方保证按投标书中的项目管理班子及施工组织设计组织施工，如确需变更，必须征得招标人的同意。

6、一旦我方中标，我方保证按工程总承包要求做好工程各分包单位的协调、配合工作，保证整体工程施工、安装按期完成并交付使用。

7、我方同意所递交的投标书在投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，投标文件、图纸答疑纪要，工程直接委托内容及议标过程中达成的有关书面共识将构成我们双方签订施工合同的约束条件。

9、我方郑重承诺：我方本次参加招标人组织的本工程项目的投标，皆为我方的真实意思表示，招标人无任何强迫等违背我方真实意思表示的行为。我方为参加本工程项目投标的行为独立承担一切法律风险和责任。

10、我方郑重承诺：我方本次参加招标人组织的本工程项目的投标的授权代表或委托代理人，已经我方法定代表人的郑重授权，授权代表或委托代理人参加本次投标的一起行为均视为我方的法律行为，除非我方及时向招标人发出解除授权或解除委托的书面指令或者在《授权委托书》中约定委托代理期限外，否则自领取招标文件之日起至本工程项目竣工验收结算完毕双方不再存在任何债权债务之日止，授权代表或委托代理人的行为均视为有效。我方充分知晓并自愿承担因授权代表或委托代理人的不利行为所带来的法律后果。

11、我方郑重承诺：我方参与本工程项目投标可以接触到本工程项目招标一切信息和资料的人员均负有保密义务。我方有义务为本次招标的所有信息和资料保密，不得以为复印、电子文件传输、影像等任何方式进行泄露，否则，愿意承担一切法律后果。

特此函告

投标人：                 （盖章）

法人代表：                 （签字盖章）

日  期：        年     月      日

## （二）、投标相关表格文件

1.授权书

现授权委托                   （单位名称）的         （职务、姓名）为我司代理人，以本公司名义参加                （招标人）的投标活动。并在开标、评标、合同签订过程中负责处理相关事务。

代理人无权转委，特此委托。

投标人（盖章）：

授权法人（签字）：

日期：    年     月     日

授权代表身份证复印件：

授权代表身份证粘贴处

2.报价汇总表、分析表（详见附表）

3.公司近期部分项目业绩（加盖公章）；

4.保修期、售后服务承诺（加盖公章）；

5.付款方式；

6.投标保证金转账单复印件（加盖公章）。